# 业绩比较基准收益率统一计算与披露业务解决方案 v2.0

Table of Contents

# 业绩比较基准收益率统一计算与披露业务解决方案 v2.0

—— 产品系统统一计算 · 估值系统取数透传 · 官网/APP 同步披露 ——

版本：v2.0（2026-10-14）　｜　修订依据：业务方三条业务目标＋《业务澄清问题清单（合并定稿版）》47 题回复（Q1–Q47，开口项 C1–C6）　｜　上一版：v1.0（2026-09-02，三端披露全量方案，留档）

目　录

一、背景 ／ 二、业务目标与范围 ／ 三、整体方案架构 ／ 四、业务流程 ／ 五、计算公式（口径基线） ／ 六、业务功能设计 ／ 七、数据设计 ／ 八、v1.0→v2.0 修订对照

## 修订说明（v1.0 → v2.0）

监管背景、现状痛点与 VBA 口径基线不变；按 2026-10-14 业务澄清定稿对方案范围与口径做如下修订：

- 范围收窄：披露下游由”官网/微信/APP 三端”收窄为官网＋APP（微信移入二期）；定期报告披露系统导出移出本期（VBA 延续，是否下线不在本项目关注范围）。

- 职责重构：①基金净值增长率不再由本系统自算，改为从估值系统获取并透传（不重算、不校验口径）；本系统计算职责聚焦③业绩比较基准收益率。

- 推送形态：由”10 区间指标表”改为①③日频序列（曲线数据）；不推送区间汇总指标、波动率②④、差值⑤⑥、基准构成文案。

- 产品范围：由”除货币及 REITs 外全部公募”改为全部产品（含货币基金、REITs）；无业绩比较基准的产品仅推①。

- 口径修订：利率类基准天数基准分时点切换（2026-07-01 前 ACT/360、起 ACT/365）；精度标准明确为中间结果 8 位小数、展示非货币 4 位/货币 6 位；复合基准全部拆解为 Wind 代码配置，取消整列导入。

- 职责部门：基准主数据与配置维护由”投资风险管理部”修订为创新部。

- 质量与迁移：导入校验要求关闭（接口取数）；缺行情即阻断＋告警（不沿用前值）；不设新老并行验证，以测试验证为准（建议以 VBA 2026-06-30 计算结果为测试参考样本）；基准变更后历史报告要追溯重算。

- 数据权限：过程数据开放查询、永久保留。

## 一、背景

### 1.1 监管背景

2025 年 5 月，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，明确提出”加强透明度建设”改革任务，要求综合展示产品中长期业绩、业绩比较基准对比、投资者盈亏情况等信息，提升信息披露的可读性、简明度和针对性。

在此基础上，监管规则持续加码、密集落地：

- 《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》（2026 年 1 月发布、3 月施行）：其第十六条对业绩展示提出硬性要求——基金管理人、基金销售机构、基金评价机构以图形、表格、数字、文字等形式展示股票基金、混合基金、基金中基金（FOF）等产品过往区间业绩时，应当同时在同一位置展示对应业绩比较基准表现（债券基金、货币市场基金等除外）；主动管理型基金原则上不得展示非基金合同约定的基准。该要求配套 1 年过渡期，2027 年 3 月 1 日前必须完成改造。

- 定期报告准则与 XBRL 模板修订：新增过去 7 年、10 年等中长期业绩区间展示，取消过去 1 个月短期业绩披露，进一步强化”业绩 vs 基准”的对照披露。

- 《证券投资基金信息披露编报规则第 2 号——基金净值表现的编制与披露》：基金过往各阶段净值增长率必须与同期业绩比较基准收益率对照编制，并保证数据准确、连贯和完整。

### 1.2 现状与痛点

当前公司”基金业绩 vs 业绩比较基准”类指标的计算与披露，依赖投资风险管理部基于 Excel VBA 工具（业绩数据更新工具，含 13 个 VBA 模块）手工驱动，整体存在以下痛点：

| 痛点 | 现状描述 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 手工流程重 | 每次计算需手工更新计算截止日（工具控制开关），人工点击按钮运行宏 | 耗时长，322 只基金 × 约 5,000 个交易日全量重算，实测耗时约 530 秒；操作依赖特定人员 |
| 计算频率低 | 定期报告口径，按半年报/年报等报告期批量生产 | 无法支撑监管要求的”每个净值披露日”频次 |
| 渠道分发手工 | 结果经共享盘传递、手工导入披露系统，导出文件依赖特定共享盘路径 | 传递链条长，易出错、难追溯 |
| 覆盖范围有限 | 当前覆盖 322 只 A 股基金，仅定期报告口径；官网目前无”业绩 vs 基准”类数据 | 无法满足官网/APP 全渠道展示改造要求 |
| 数据口径散 | 基准行情（指数/利率）由 Wind 导出后人工整理，存款类基准靠名称含”存款”二字识别 | 口径依赖人工维护，新增基准类型需改 VBA 代码 |
| 历史遗留问题 | VBA 工具存在已知缺陷（如第 5 基准权重取列错误、M/O 列双用途易误操作） | 计算正确性存疑，风险敞口不可控 |

### 1.3 改造机遇

一方面，监管过渡期（至 2027 年 3 月）为系统化改造提供了明确的时间窗；另一方面，现有 VBA 工具沉淀了完整、经多年实践验证的业务计算逻辑（日收益因子、复合基准加权、区间复利、分红除息与份额折算处理等），为统一计算引擎的建设提供了经过生产检验的口径基线。本方案将把这套口径从 Excel 手工生产模式，升级为产品系统内嵌的、自动化、可审计的统一计算与推送服务。

## 二、业务目标与范围

### 2.1 三条业务目标（业务方 2026-10-14 定稿）

| 编号 | 目标 | 达成标准 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 计算业绩比较基准收益率 | 产品系统按每个净值披露日自动计算全部产品（含货币/REITs；无基准产品自然不适用）的基准收益率日频序列，口径与 VBA 基线一致（含 ACT/360→365 分时点切换），无人工干预 |
| G2 | 从估值系统获取基金净值增长率 | 与估值系统建立接口（方式挂 C1），①净值增长率日频序列透传获取，全精度、A/C 份额按代码独立输出；估值修订触发影响评估与重推 |
| G3 | 推送官网/APP | ①③日频序列（曲线数据）于每个净值披露批次推送官网与 APP，两端同源同步；推送方式（C2）、频率时限（C3）、对账撤回（C4）随技术对接落定 |
| G4 | 可追溯可审计（保留目标） | 计算全过程留痕（输入数据版本、算法版本、计算时间、复核人），操作日志不可篡改；过程数据开放查询、永久保留 |

### 2.2 本期范围外事项（显式排除）

- 微信渠道披露（二期，复用统一指标 API）；

- 定期报告披露系统导出（业绩导入/文字导入文件）——延续 VBA 至二期接管，VBA 是否下线不在本项目关注范围；

- 10 区间汇总指标、波动率②④、差值⑤⑥、基准构成文案的对外推送（区间汇总能力系统内保留，供二期与内部使用）；

- 新老并行验证（以测试验证替代，参考样本建议取 VBA 2026-06-30 计算结果）；

- 官网/APP 前端展示改造（由各端条线负责，本项目边界至推送/API＋联调支持；2027-01 前完成全量改造，预留 2 个月缓冲）。

## 三、整体方案架构

### 3.1 总体思路

以现有 VBA 工具的业务逻辑为口径基线，建设”数据层 → 计算层 → 服务层 → 披露层”四层架构：

【数据层：基准行情库(Wind) / 估值取数(①透传) / 产品基准配置库(创新部) / 三类交易日历】
                                          ↓
    【计算层：成分基准日收益 → 组合基准日收益（每日再平衡）→（区间汇总能力保留，本期不推送）】
                                          ↓
    【服务层：统一指标服务 / 推送服务（含复核、监控、修订重算）】
                                          ↓
    【披露层：官网 / APP 同位置渲染 ①③ 日频曲线】

### 3.2 系统架构与上下游关系

| 层次 | 内容 | 主要系统/角色 |
| --- | --- | --- |
| 上游数据源 | 基金净值增长率日频序列（①，透传）、指数行情、利率（存款/国债等）、汇率（人民银行中间价） | 估值系统、Wind（对接方式挂 C1/C5） |
| 数据层 | 基准行情库（指数/利率分段/汇率，Wind 代码为唯一键）、产品基准配置库（每产品 ≤5 个成分基准及合同权重，含生效区间与版本）、三类交易日历（A股/货币市场/QD） | 产品系统数据平台；配置由创新部维护 |
| 计算层 | 业绩计算引擎：成分基准日因子、组合基准合成（每日再平衡）、区间汇总能力（保留） | 产品系统计算服务 |
| 服务层 | 统一指标服务/推送服务（①③日频序列）、计算复核、异常监控、修订重算 | 产品系统 |
| 下游消费 | 官网、APP（本期）；微信、定期报告披露系统（二期预留） | 披露渠道 |

#### 关键设计原则

- ①透传原则：基金净值增长率以估值系统数据为准，本系统不重算、不校验口径、不加工修改（口径责任在估值系统侧）；本系统计算职责聚焦③基准收益率。

- 基准配置产品化：每只产品的成分基准（≤5 组”权重＋Wind 代码”）作为产品主数据管理，与合同条款绑定；由创新部统一维护，变更走审批流；配置版本化（生效起止区间），基准变更后历史报告追溯重算。

- 计算逻辑引擎化：VBA 中经过验证的公式（详见第五章）沉淀为标准计算函数库，参数化扩展——利率天数基准按时点参数切换（2026-07-01 前 ACT/360、起 ACT/365），基准类型由属性字段驱动（取消”名称含存款”识别），复合基准一律拆解为”成分＋权重”配置（无整列导入）。

- 一对多分发：服务层只输出一套①③日频序列，官网/APP 共用同源数据，禁止渠道自算；API 设计预留微信与区间指标扩展（二期）。

- 缺数即阻断：任一成分基准缺行情即阻断该基金计算并告警（不设沿用前值降级），修复后自动重算；按基金粒度隔离，不阻塞整批。

### 3.3 与监管要求的映射

| 监管要求 | 方案响应 |
| --- | --- |
| 每个净值披露日展示基准表现 | 计算与推送按净值披露日历日频调度（含周频/月频等特殊披露频率产品，随各自披露日推送） |
| 官网/APP 同一位置展示业绩与基准 | 服务层统一推送①③同源日频序列＋各端同位置渲染规范（对齐《指引》第十六条；前端改造由各端条线负责） |
| 债券基金、货币市场基金等除外 | 产品范围＝全部产品（含货币/REITs）；无业绩比较基准的产品仅推①，③侧自然不适用，不违反除外条款 |
| 数据准确、连贯、完整（编报规则第 2 号） | 数据层版本化＋计算留痕＋缺数阻断＋修订重算；历史追溯重算保证连贯 |

## 四、业务流程

### 4.1 总体业务流程

【日频主流程】T 日估值完成 → 估值系统①序列到位（透传） ＋ Wind 行情到位
                    ↓
    齐套检查（按基金粒度）→ 缺数即阻断该基金＋告警（不阻塞整批）
                    ↓
    成分基准日收益计算 → 组合基准合成（每日再平衡）→ 质量复核
                    ↓
    ①③日频序列推送官网/APP → 回执对账（机制挂 C4）
                    
【修订重算流程】估值/Wind 修订历史数据 → 修订登记 → 影响评估 → 重算受影响数据
    → 差异超 0.01 个百分点触发更正重推（行情侧重新披露流程挂 C6）→ 全程留痕

【基准变更流程】创新部发起 → 审批生效（新版本配置）→ 变更日所在区间分段计算
    → 历史报告追溯重算 → 重推受影响数据

### 4.2 标准计算流程（六个步骤）

以下流程映射 VBA 宏的执行逻辑并按定稿口径系统化改造：

#### 步骤 1：数据准备与齐套检查

从估值系统获取 T 日①净值增长率日频序列（全精度，A/C 份额按代码独立）；从 Wind 获取指数行情、分段利率、人民银行中间价汇率（对接方式挂 C1/C5）；按基金粒度检查净值与其全部成分基准是否齐套——齐套即算，缺数基金挂起标注「数据未齐」并告警，不因个别基金阻塞整批。导入格式校验要求已关闭（Q12，接口取数场景下由接口层保障）。

#### 步骤 2：日期轴对齐

以估值系统净值日期序列为基准日期轴；交易日历分 A股日历、货币市场日历、QD日历（QDII） 三类，从估值等外部系统获取；基金净值日非行情日场景取前收行情；不再以净值表日期轴反向覆盖行情表。

#### 步骤 3：各成分基准日收益计算（1+r）

- 指数类基准：日环比（含港股通等跨境指数先经汇率折算，见 §5.5）；

- 利率类基准：2026-07-01 前（至 2026-06-30）按 ACT/360 单利逐日计提，2026-07-01 起（含当日）按 ACT/365；利率按「生效日起止＋适用利率」分段记录，历史区间按当时适用利率计提；

- 存款/利率类基准的识别由”名称含存款”改为基准类型属性字段驱动；

- 复合基准（荣瑞基准等）全部拆解为”成分＋权重”的 Wind 代码配置，系统内统一计算，不存在整列导入（Q5 关闭）。

#### 步骤 4：组合基准日收益合成（每日再平衡口径）

按产品基准配置（≤5 组权重＋Wind 代码）合成：当日组合基准日收益 = Σ 权重 × 成分当日收益；全部产品均为每日再平衡口径（Q1，无期末合并型合同）；权重合计强制校验＝100%（容差 ±0.0001），现金未指定基准的情形在合同层面先行明确；序列起点＝全部成分基准都有数据的首个交易日（业务确认不存在成分指数晚于基金成立的情形）；仅在基金当日有净值的日期计算（对齐基金实际运作区间）。

#### 步骤 5：区间汇总（能力保留，本期不推送）

系统保留 10 个披露区间（过去一/三/六个月、一/三/五/七/十年、自合同生效起至今、今年以来）的复利汇总能力，口径为月首对齐＋自起点前一交易日收盘起算（与历史披露连续可比），供二期定期报告接管与内部使用；本期对官网/APP 仅输出①③日频序列。

#### 步骤 6：质量复核与发布推送

- 数据层：缺行情即阻断该基金＋告警，修复后自动重算（Q26，不设沿用前值降级）；

- 计算层：独立复核引擎（同公式独立实现）抽样重算比对；异常指标（基准收益率跳变）告警；

- 业务层：异常触发人工确认清单，确认后方可发布；

- 发布：复核通过后①③日频序列推送官网/APP（批次号＋回执对账，机制挂 C2/C3/C4）；

- 验证策略：上线前不设新老并行，以测试验证为准；建议测试用例以 VBA 最近一次计算结果（2026-06-30）为参考样本做口径抽验（项目组备注，非并行机制）。

### 4.3 披露渠道展示流程

- 官网/APP 基金详情页”业绩表现”区块，在产品业绩走势图同一位置渲染净值增长率与基准收益率曲线（数据为①③日频序列）；

- 渲染数据全部来自统一推送/API，禁止渠道自算或缓存历史口径数据；

- 展示精度：非货币类基金 4 位小数、货币类基金 6 位小数（中间结果 8 位小数）；

- 基金成立未满区间的展示规则、封闭期产品按其净值披露频率推送；清盘基金按清盘公告日移出推送、历史归档可查；

- 官网/APP 前端改造由各端条线负责，本项目提供数据与联调支持；2027-01 前完成全量改造（监管时限 2027-03-01，预留 2 个月缓冲）。

### 4.4 新老系统术语对照（VBA → 产品系统）

| VBA 工具术语 | 产品系统模块 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 基金信息表（5 组占比＋名称＋代码） | 产品基准配置库 | 创新部维护，结构化存储，合同绑定，版本化＋审批流，变更触发追溯重算 |
| 比较基准表（134 列行情） | 基准行情库 | Wind 来源（对接挂 C5）；指数/分段利率/汇率统一管理，复合基准拆解为配置 |
| 基金净值表（Wind 导出） | 估值系统取数服务 | ①净值增长率透传，不再经 Wind 净值自算 |
| 计算过程表（日因子） | 日收益因子表 | 引擎产出，中间结果 8 位小数，版本化 |
| 草稿表（基准日收益） | 成分基准日收益表 | 中间层持久化，支持复算 |
| 计算结果表 | 区间指标表（能力保留） | 本期不对外推送；日频①③序列为对外唯一输出 |
| 计算入口宏 计算() | 批量调度作业 | 净值披露日日频自动触发，支持重算/补算 |
| 业绩比较基准生成()/导出文字部分() | （二期）定期报告导出服务 | 本期范围外，VBA 延续 |
| 共享盘传递 | 推送服务＋回执对账 | 官网/APP 线上化分发，批次号管理，可审计 |

## 五、计算公式（口径基线）

本章沉淀 VBA 工具经生产验证并经业务定稿确认的核心计算公式；所有精度按 §5.6 执行。

### 5.1 基金净值增长率（①，透传）

①净值增长率以估值系统输出为准，本系统透传不重算（含分红、份额折算等总回报处理，口径责任在估值系统侧）。本系统仅做：接口全精度接收（中间结果统一 8 位小数）、按估值系统净值日期序列对齐、按产品代码（A/C 份额独立）分发。

### 5.2 成分基准日收益因子（1+r）

指数类基准（基准类型＝指数）：

1+rₜ = Indexₜ / Indexₜ₋₁

利率类基准（基准类型＝存款/固定利率，含定存、活期、固定利率、七天通知存款）——天数基准分时点切换（Q16 定稿）：

2026-07-01 前（至 2026-06-30）：1+rₜ = 1 + yₜ/360 × (dₜ − dₜ₋₁)
2026-07-01 起（含当日）：      1+rₜ = 1 + yₜ/365 × (dₜ − dₜ₋₁)

其中 yₜ 为当时适用的分段年利率（小数形式；利率按「生效日起止＋适用利率」分段记录，历史区间按当时适用利率计提）；(dₜ − dₜ₋₁) 为实际日历日间隔（自然日），跨周末与节假日按实际天数补足。跨越 2026-07-01 的区间逐日计提、自然分段，无需特殊处理。

### 5.3 组合基准日收益率（每日再平衡口径）

rᵇ(组合)ₜ = Σᵢ wᵢ × rᵢₜ    （i = 1...5，产品基准配置）

三条口径规则（业务定稿）：

- 权重 wᵢ 为合同固定权重，逐日以原权重加权当日成分收益——全部产品均为每日再平衡口径（Q1，不存在期末合并型合同）；权重合计强制校验＝100%（容差 ±0.0001）；

- 序列起点＝全部成分基准都有数据的首个交易日（业务确认不存在成分指数发布晚于基金成立日的情形，Q17 关闭）；

- 仅在基金当日有净值的日期计算，以估值系统净值日期序列为基准轴（基金无净值日基准同步不累计，保证①③区间一致可比）。

### 5.4 区间基准收益率（能力保留，本期不推送）

对披露区间 [s, e]：

业绩比较基准收益率 = Πₜ₌ₛ..ₑ (1+rᵇₜ) − 1

两条关键口径：区间含起点日当天收益（实际自起点日前一交易日收盘起算）；区间为月首对齐（起点月＝当前月−(区间月数−1) 的首个交易日）。区间起点规则表（以计算日 2026-06-30 为例）：

| 披露区间 | 起点规则 | 起点日期示例 |
| --- | --- | --- |
| 过去一个月 | 当前月 − 0 个月首交易日 | 2026-06-01 |
| 过去三个月 | 当前月 − 2 个月首交易日 | 2026-04-01 |
| 过去六个月 | 当前月 − 5 个月首交易日 | 2026-01-05 |
| 过去一年 | 当前月 − 11 个月首交易日 | 2025-07-01 |
| 过去三年 | 当前月 − 35 个月首交易日 | 2023-07-03 |
| 过去五年 | 当前月 − 59 个月首交易日 | 2021-07-01 |
| 过去七年 | 当前月 − 83 个月首交易日 | 2019-07-01 |
| 过去十年 | 当前月 − 119 个月首交易日 | 2016-07-01 |
| 自基金合同生效起至今 | 日期轴首日（跳过建仓首日） | 基金首个净值日 |
| 今年以来 | 本年 1 月 1 日起首个交易日 | 2026-01-05 |

### 5.5 境外资产汇率折算口径

含港股等境外资产的基准：以估值日当日人民币中间价（美元兑人民币 M0000185、港元兑人民币 M0000187，来源中国人民银行，直接汇率、以 Wind 代码为准）将境外指数点位折算为人民币口径后再计算日收益：

经汇率调整指数ₜ = Indexₜ × FXₜ
1+rₜ = (Indexₜ × FXₜ) / (Indexₜ₋₁ × FXₜ₋₁)

境外成分在基准配置中标注币种，系统自动折算，取消人工维护折算列；汇率 T 日 17:00 前随行情包到位，缺失告警＋人工补录留痕。

### 5.6 精度标准（Q22 定稿）

| 环节 | 精度 |
| --- | --- |
| 接口传输（估值系统↔本系统） | 全精度 |
| 中间结果（日因子、序列值） | 8 位小数 |
| 展示层——非货币类基金 | 4 位小数 |
| 展示层——货币类基金 | 6 位小数 |

（原 VBA”两位百分比文本相减”机制废止；⑤⑥差值本期不推送。）

### 5.7 基准类型扩展口径

| 基准类型 | 日收益计算 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 指数 | Indexₜ / Indexₜ₋₁ | 含港股通等跨境指数经汇率折算（§5.5） |
| 存款/固定利率 | 1 + yₜ/天数基准 × 实际天数 | 天数基准 2026-07-01 前 360、起 365；利率分段记录 |
| 复合基准 | 拆解为”成分＋权重”配置，系统内统一计算 | 全部可明确到具体 Wind 代码，无整列导入（Q5 关闭） |
| 国债收益率曲线类（如新增） | 到期收益率的日变动折算 | 需与合规确认口径后参数化扩展 |

## 六、业务功能设计

### 6.1 功能总览

| 编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | 产品范围管理 | 全部产品（含货币/REITs）纳入管理；新发自动同步；清盘按清盘公告日移出推送、历史归档可查 | P0 |
| F02 | 产品基准配置管理 | 每产品成分基准（≤5 组权重＋Wind 代码）增删改查、合同绑定、创新部维护、变更审批流；配置版本化（生效起止区间），变更触发历史追溯重算 | P0 |
| F03 | 基准行情库管理 | Wind 指数/分段利率/汇率接入（对接方式挂 C5）、存储、版本化；缺行情即阻断该基金＋告警，修复后自动重算；修订触发重算（重新披露流程挂 C6） | P0 |
| F04 | 估值数据接入与透传 | 估值系统①净值增长率日频序列接口接入（方式挂 C1）、全精度透传、按代码（A/C 独立）分发；估值修订→影响评估→差异超 0.01 百分点触发更正重推 | P0 |
| F05 | 日收益因子计算 | 各成分基准日收益日频批量计算（指数/分段利率/汇率折算；ACT 天数基准分时点切换） | P0 |
| F06 | 组合基准合成 | 每产品组合基准日收益序列合成（每日再平衡、仅基金有净值日计算） | P0 |
| F07 | 区间指标汇总（能力保留） | 10 个披露区间基准收益率汇总，月首对齐口径；本期不对外推送，供二期与内部使用 | P1 |
| F08 | 质量复核与监控 | 缺数阻断告警、独立复核引擎抽样重算、异常指标（跳变）人工确认清单、发布控制 | P0 |
| F09 | 推送服务（官网/APP） | ①③日频序列按净值披露批次推送官网＋APP；批次号＋回执对账（方式 C2、频率 C3、对账撤回 C4）；API 预留微信/区间指标二期扩展 | P0 |
| F10 | 管理台 | 计算任务监控、重算/补算（含历史追溯重算、修订重算）、日志与审计查询；过程数据开放查询 | P1 |
| F11 | 历史数据迁移与回补 | 历史序列批量回算（2005-11-30 起完整历史轴）；存量配置迁移（利率按央行调息公告拆分分段、复合基准拆解为 Wind 代码配置）；不设新老并行，测试验证（参考样本：VBA 2026-06-30 结果） | P0 |
| — | 定期报告导出 | 移出本期：业绩导入/文字导入文件导出延续 VBA，二期接管后复核三套导出模板与文字模板（Q23–Q25 挂起项） | 二期 |

### 6.2 核心功能详述

#### F02 产品基准配置管理

每条配置记录包含：产品代码、成分基准 Wind 代码（≤5）、权重（合计强制＝100%，容差 ±0.0001）、基准类型、生效起止日期（版本化）、合同条款关联。创新部发起与复核，变更走审批流（对应监管”基准一经选定不得随意变更”），审批要素包括变更原因、客观依据、公告安排（提前 30 日）。基准变更后历史报告追溯重算：系统按新版本配置对受影响产品的历史区间级联重算，并触发已推送数据的更正重推评估。过合同生效日未配置的，系统自动补算。

#### F03 基准行情库管理

替代 VBA”比较基准表 134 列”的人工维护模式。行情来源＝Wind（对接方式挂 C5）；利率类按「生效日起止＋适用利率」分段记录（存量单列年利率迁移时按央行调息公告拆分）；汇率以人民银行中间价为唯一权威源（T 日 17:00 前到位）。缺行情处置：任一成分基准缺行情即阻断该基金计算并告警，人工修复后自动重算；不设沿用前值降级；按基金粒度隔离，不阻塞整批。Wind 修订历史数据触发重算（重新披露/更正流程挂 C6）。

#### F04 估值数据接入与透传

①净值增长率日频序列从估值系统接口获取（方式挂 C1），透传原则：不重算、不校验口径、不加工修改；全精度接收、中间结果统一 8 位小数；A/C 份额按代码独立输出；以估值系统净值日期序列为全系统基准日期轴。估值系统修订历史净值：修订登记→影响评估（自动比对差异、重算受影响数据）→差异超 0.01 个百分点触发官网/APP 更正重推→全程留痕。

#### F09 推送服务（官网/APP）

每个净值披露批次，齐套计算与复核通过后自动推送①③日频序列至官网与 APP（同源同批次）。推送报文含批次号；对账（记录数/校验和/回执）与差错撤回机制随 C4 落定；错误批次以批次号整批覆盖重推并登记留痕。特殊披露频率产品（周频/月频/QDII）按各自披露日随批推送；封闭期产品按其净值披露频率推送；清盘基金按清盘公告日移出。

#### F11 历史数据迁移与回补

以 2026-06-30（VBA 最近一次运行口径）为测试参考锚点，向前回补完整历史（行情轴起点 2005-11-30），向后每日增量。不设新老并行验证（业务定稿）；测试验证建议以 VBA”计算结果表”为参考样本做口径抽验，差异逐项归因（含 VBA 第 5 成分基准权重取列缺陷——该缺陷数据不作为比对基准）。存量迁移含：基金信息表→配置库（创新部复核）、单列年利率→分段利率、复合基准列→成分配置拆解。

## 七、数据设计

### 7.1 核心数据实体

| 实体 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 产品基准配置（版本化） | 产品代码、成分 Wind 代码、权重、基准类型、生效起止日期、版本号、状态、合同关联 | 创新部维护，审批流管理；变更触发追溯重算 |
| 基准行情 | Wind 代码、日期、点位/分段利率（生效起止＋适用利率）、汇率折算标识、币种 | 指数/利率/汇率统一模型；缺行情即阻断 |
| 基金净值增长率（①） | 产品代码（A/C 独立）、日期、增长率（全精度）、数据版本 | 估值系统透传，不加工；净值日期序列为基准日期轴 |
| 交易日历 | 日历类型（A股/货币市场/QD）、日期、是否交易日 | 从估值等外部系统获取 |
| 日收益因子 | 基准代码、日期、1+r 值（8 位小数） | 引擎中间产物，版本化 |
| ①③日频序列（推送对象） | 产品代码、日期、①增长率、③基准收益率（8 位小数）、批次号 | 对外推送唯一数据；展示层按 4/6 位小数渲染 |
| 区间指标（能力保留） | 产品代码、区间、截止日、基准收益率、数据版本 | 本期不推送，二期启用 |
| 推送批次 | 批次号、推送时间、渠道（官网/APP）、记录数、状态、回执 | 对账与撤回依据（机制挂 C4） |
| 计算任务实例 | 任务 ID、触发时间、参数（截止日、产品范围）、状态、日志 | 可审计、可重放 |
| 操作日志 | 操作人、时间、计算截止日、输入数据版本、输出哈希 | 不可篡改，保留期限同披露底稿 |

### 7.2 数据质量与权限要求

- 准确：③与 Wind 行情一致、①与估值系统一致（透传零加工）；任一数值可回溯重算；

- 连贯：缺行情即阻断（不带病计算）；修订触发重算；基准变更历史追溯重算，保证序列无断点；

- 完整：覆盖全部产品（含货币/REITs；无基准产品仅①）；清盘产品历史归档保留；

- 版本化：行情/配置/算法/推送批次均带版本，重算生成新版本，不覆盖历史；

- 精度：接口全精度、中间结果 8 位小数、展示非货币 4 位/货币 6 位小数；

- 开放与留痕：过程数据开放查询（不设部门限制）、永久保留；操作日志不可篡改。

## 八、v1.0 → v2.0 修订对照表

| 条目 | v1.0（2026-09-02） | v2.0（2026-10-14 定稿） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 披露下游 | 官网/微信/APP 三端＋定期报告披露系统 | 官网＋APP；微信、定期报告导出移二期 | Q45、Q33 追问 |
| 产品范围 | 除货币及 REITs 外全部公募 | 全部产品（含货币/REITs），无基准产品仅推① | Q35 追问 |
| ①净值增长率 | 本系统自算（Wind 净值，分红/折算口径） | 估值系统透传，不重算 | Q32:b/Q33 |
| 推送形态 | 10 区间指标（收益率＋波动率） | ①③日频序列（曲线数据）；区间/波动率/差值/文案不推送 | Q41、Q34 |
| 利率天数基准 | ACT/360 统一口径 | 2026-07-01 前 ACT/360、起 ACT/365 分时点切换 | Q16 |
| 精度 | 两位百分比（展示） | 中间 8 位；展示非货币 4 位/货币 6 位 | Q22 |
| 复合基准 | 预计算复合基准整列导入分支 | 全部拆解为 Wind 代码配置，无整列导入 | Q5 |
| 配置维护 | 投资风险管理部 | 创新部 | Q4/Q29 |
| 基准变更 | 历史原则上不追溯 | 历史报告追溯重算（配置版本化） | Q3 |
| 缺行情处置 | 单日沿用前值、连续＞5 日阻断 | 即阻断＋告警，修复后自动重算 | Q26 |
| 导入校验 | 双轨校验（格式阻断＋业务告警） | 关闭（接口取数） | Q12 |
| 新老切换 | 并行验证（一个报告期双轨） | 不设并行，测试验证（VBA 2026-06-30 结果为参考样本） | Q46 |
| 过程数据权限 | 默认部门内部、保留≥10 年 | 开放查询、永久保留 | Q30 |
| 交易日历 | 交易所日历为准 | 三类日历（A股/货币市场/QD），从估值等外部系统获取 | Q8 |

开口项（C1–C6）：估值接口方式（C1）、官网/APP 推送方式（C2）、推送频率时限（C3）、对账撤回机制（C4）、Wind 对接方式（C5）、行情修订后重新披露流程（C6）——落定后回填本方案附注，不影响总体架构。

澄清定稿全文见《业绩比较基准项目-业务澄清问题清单（合并定稿版）》（Q1–Q47、C1–C6）。