业绩比较基准项目

业务澄清问题清单（合并定稿版）

编制日期：2026-10-14　｜　依据：v1.0 清单＋v1.1 增补清单＋业务方当场作答（含二次补答）　｜　状态：9 类 47 题处置完毕，开口项收敛为 C1–C6

# 一、编制说明

- 业务方于 2026-10-14 明确本项目三条业务目标：

- 目标一：计算业绩比较基准收益率；

- 目标二：从估值系统获取基金净值增长率；

- 目标三：将业绩比较基准收益率及基金净值增长率推送给官网。

- 同日业务方对 v1.0 清单（Q1–Q31）与 v1.1 增补清单（Q32–Q47）逐题当场作答（含 Q7/Q13/Q27 二次补答）；本合并版为唯一归档定稿，两份分版清单原件留档不再单独维护。

- 范围修订（以本轮回复为准）：

- 本期推送下游＝官网＋APP（目标三口述“官网”，Q33 回复提及“官网、APP”，追问确认两端均在本期；微信不在本期）；

- 推送粒度＝①③日频序列（曲线数据），不推送 10 区间汇总指标、波动率②④、差值⑤⑥，不附基准构成文案；

- 产品范围＝全部产品（含货币基金、REITs）；无业绩比较基准的产品仅推①，③侧自然不适用。

- 本期系统职责边界：①基金净值增长率以估值系统数据为准、本系统透传不重算（基金侧分红/折算口径责任转移至估值系统）；③基准收益率由本系统计算（口径基线＝VBA 解读文档，区间汇总能力保留但本期不推送）；不设新老并行验证，以测试验证为准；VBA 是否下线不在本项目关注范围。

- 与推荐方案不一致的关键决策（设计阶段须按此执行）：

- Q3：基准变更后历史报告要追溯重算 → 需配置版本化＋级联重算机制；

- Q16：利率类基准天数基准分时点切换——2026-07-01 前（至 06-30）ACT/360、2026-07-01 起（含当日）ACT/365；

- Q22：中间结果按 8 位小数；展示层非货币基金 4 位、货币基金 6 位小数；

- Q26：成分基准缺行情即阻断该基金并告警，不设“沿用前值”降级；

- Q30：过程数据开放查询、永久保留；

- Q46：不设新老并行，测试验证（项目组备注：建议以 VBA 2026-06-30 计算结果为测试参考样本）。

- 维护职责修订：基准主数据与基金清单/基准配置由创新部统一维护（原推荐方案及《业务解决方案》v1.0 中“投资风险管理部”表述已在 v2.0 修订）。

- 题目只增不删；“关闭/挂起/承接”仅为回复流程管理。

# 二、问题分布概览

| 类别 | 题号 | 题数 | 处置结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、业绩比较基准结构化 | 1–6 | 6 | 5 确认、1 关闭（Q5） |
| 二、外部数据读取 | 7–13 | 7 | 4 确认、1 关闭（Q12）、2 部分确认（Q7/Q13→C5/C6） |
| 三、业绩比较计算 | 14–22 | 9 | 4 确认（Q16/18/19/22，Q18/Q19 由增补承接）、3 关闭（Q14/Q15/Q17）、2 挂起（Q20/Q21） |
| 四、业绩比较基准展示 | 23–25 | 3 | 3 挂起 |
| 五、异常场景处理 | 26–28 | 3 | 2 确认、1 关闭（Q27） |
| 六、维护与查看权限 | 29–31 | 3 | 3 确认 |
| 七、净值增长率取数（估值系统） | 32–38 | 7 | 6 确认、1 部分确认（Q35→C1） |
| 八、官网/APP 推送 | 39–44 | 6 | 3 确认、3 待定（Q39/Q40/Q43→C2/C3/C4） |
| 九、范围边界与过渡 | 45–47 | 3 | 3 确认 |
| 合计 | 1–47 | 47 | 30 确认、6 关闭、5 挂起、3 部分确认、3 待定（Q14/Q15 由增补承接关闭） |

# 三、待确认事项清单（C1–C6）

| 编号 | 事项 | 归口 | 关联题 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 估值系统对接方式（数据库直连/接口/文件）、数据到位时点 | 与估值系统方讨论 | Q35 |
| C2 | 官网/APP 推送方式（API 拉取 or 文件推送、传输通道） | 与官网/APP 侧讨论 | Q39 |
| C3 | 推送频率与时限（T 日几点前展示更新、特殊披露频率产品处理） | 待业务老师明确 | Q40 |
| C4 | 推送对账与差错撤回机制（批次号/回执/整批覆盖重推） | 与官网/APP 侧讨论 | Q43 |
| C5 | Wind 基准行情对接方式（接口直连 or 文件导入、导出模板维护与格式变更通知）——来源＝Wind 已确认 | 技术对接时确认 | Q7 行情侧 |
| C6 | 行情修订触发重算后的重新披露/更正流程——触发重算已确认 | 待业务明确 | Q13 行情侧 |

# 四、逐题回复记录（第 1–47 题）

## 一、业绩比较基准结构化（Q1–Q6）

| 编号 | 优先级 | 澄清问题 | 业务回复与定稿结论 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高 | 组合基准每日再平衡口径是否全部产品适用？ | 仅每日再平衡，不存在“各成分独立复利、期末按权重合并”的合同约定；无需口径标识分支。 | 确认 |
| 2 | 高 | 权重合计须 100%？空成分处理？ | 按推荐：保存强制校验合计＝100%（容差 ±0.0001）、不等即阻断；空成分视为 0 权重跳过、至少 1 个有效成分；可能存在现金——现金未指定基准的情形须在合同层面先明确。 | 确认 |
| 3 | 高 | 基准变更前后区间衔接与历史追溯？ | 按推荐：配置带生效起止日期、按估值日落入区间取配置；变更日所在区间分段计算（旧/新基准日因子拼接）；历史报告要追溯重算（≠推荐“原则上不追溯”，需配置版本化＋重算机制）。 | 确认 |
| 4 | 中 | 基准主数据唯一键与维护方？ | 按推荐：以 Wind 指数/指标代码为唯一键建基准主数据（代码、名称、类别、计息方式），名称仅作显示；由创新部统一维护（原推荐为投资风险管理部，已修订），配置变更审批后生效。 | 确认 |
| 5 | 中 | 预计算复合基准（荣瑞基准等）如何管理？ | 关闭：所有复合基准均可拆解明确到具体 Wind 代码，一律系统内“成分＋权重”配置统一计算，不存在整列导入场景。 | 关闭 |
| 6 | 中 | 汇率折算规则？ | 按推荐：估值日当日人民币中间价、直接汇率（以 Wind 代码为准）；境外成分在配置中标注币种、系统自动折算，取消人工维护折算列。 | 确认 |

## 二、外部数据读取（Q7–Q13）

| 编号 | 优先级 | 澄清问题 | 业务回复与定稿结论 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 高 | 净值与行情：文件导入还是接口直连？ | 基金净值侧＝估值系统（接口方式挂 C1，见 Q35）；基准行情侧（指数/利率/汇率）来源＝Wind 已确认，对接方式（接口直连 or 文件导入）留技术对接时确认（→C5）。 | 部分确认 |
| 8 | 中 | 交易日历以什么为准？ | 日历分为 A股日历、货币市场日历、QD日历（QDII） 三类，从估值等外部系统获取；不再以净值表日期轴反向覆盖。 | 确认 |
| 9 | 高 | 利率分段还是最新值？ | 按推荐：利率按「生效日起止＋适用利率」分段记录，历史区间按当时适用利率分段计提；存量单列年利率迁移时按央行调息公告拆分。 | 确认 |
| 10 | 低 | 汇率更新频率与截止时点？ | 按推荐：估值日当日中间价，T 日 17:00 前随行情包到位；单一来源为人民银行中间价，缺失告警＋人工补录留痕。 | 确认 |
| 11 | 中 | 数据晚到/部分到位如何处理？ | 按推荐：按基金粒度计算，净值与其全部成分基准齐套即出结果；缺数基金挂起标注「数据未齐」，不因个别基金阻塞整批。 | 确认 |
| 12 | 高 | 导入强制校验与失败处置？ | 关闭，可忽略——业务未提出导入校验要求（行情/净值经系统接口获取后，质量防线为 Q26 缺数阻断＋复核机制）。 | 关闭 |
| 13 | 中 | 历史数据事后修订触发重算？ | 基金侧：估值系统修订→影响评估→差异超 0.01 百分点触发官网/APP 更正重推→留痕（Q36 已确认）；行情侧：Wind 修订历史数据触发重算（已确认），重新披露/更正流程待定（→C6）。 | 部分确认 |

## 三、业绩比较计算（Q14–Q22）

| 编号 | 优先级 | 澄清问题 | 业务回复与定稿结论 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 高 | 分红日总回报口径？ | 关闭（v1.1 Q33 承接）：①以估值系统数据为准，本系统透传不重算，口径责任转移至估值系统侧。 | 关闭 |
| 15 | 高 | 份额折算日口径？ | 关闭：同 Q14。 | 关闭 |
| 16 | 高 | 利率类基准 ACT/360 是否统一口径？ | 天数基准分时点切换：2026-07-01 前（至 2026-06-30）按 ACT/360 计提，2026-07-01 起（含当日）按 ACT/365 计提。跨越切换日的区间逐日计提、自然分段，无需特殊处理。 | 确认 |
| 17 | 中 | 成分指数发布晚于基金成立日？ | 关闭：不可能存在此种情况（基准成分在基金成立时均有行情数据）。 | 关闭 |
| 18 | 中 | 基金无净值日基准是否累计？ | 确认（v1.1 Q37 承接）：以估值系统净值日期序列为基准轴，基金无净值日基准收益不累计，保证①③区间一致可比。 | 确认 |
| 19 | 高 | 区间起点月首对齐口径？ | 确认（v1.1 Q32:b 承接）：月首对齐＋自起点前一交易日收盘起算；区间汇总能力保留（本期不推送区间指标）。 | 确认 |
| 20 | 中 | 区间清单是否固定/子集/自定义？ | 挂起：本期不推送区间指标（Q41），待二期（定期报告接管等）启用时复核。 | 挂起 |
| 21 | 高 | 波动率样本标准差不年化？ | 挂起：波动率不在本期范围（Q34/Q41 仅推①③）。 | 挂起 |
| 22 | 中 | 舍入规则与差值精度？ | 中间结果按 8 位小数；展示层：非货币类基金按 4 位小数、货币类基金按 6 位小数。取代原推荐“两位百分比”及 Q38“≥6 位小数”表述（接口传输仍按全精度、中间结果统一 8 位）。⑤⑥差值本期不推送。 | 确认 |

## 四、业绩比较基准展示（Q23–Q25）

| 编号 | 优先级 | 澄清问题 | 业务回复与定稿结论 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 中 | 六列两位百分比样式是否沿用？ | 挂起：本期推送日频①③序列、无表格样式（Q41）；展示精度按 Q22 新口径（4/6 位小数）。 | 挂起 |
| 24 | 中 | 文字披露模板是否唯一固定？ | 挂起：本期不附基准构成文案（Q41）。 | 挂起 |
| 25 | 中 | 三套导出模板差异与适用范围？ | 挂起：本期无定期报告披露系统导出（Q45）。 | 挂起 |

## 五、异常场景处理（Q26–Q28）

| 编号 | 优先级 | 澄清问题 | 业务回复与定稿结论 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 高 | 成分基准单日缺行情如何处理？ | 阻断并告警：任一成分基准缺行情即阻断该基金计算并告警，人工修复后自动重算；不采用推荐方案中“单日缺失沿用前值（收益记 0）”机制。 | 确认 |
| 27 | 中 | 分红致分母≤0 如何拦截？ | 关闭（业务 2026-10-14 确认）：①既透传估值系统、基金侧不再自算，随 Q14/Q15 关闭转估值系统侧。 | 关闭 |
| 28 | 中 | 清盘基金移出时点？ | 清盘基金按清盘公告日移出计算清单（与 Q42 一致：不推送、历史结果归档保留可查）。 | 确认 |

## 六、维护与查看权限（Q29–Q31）

| 编号 | 优先级 | 澄清问题 | 业务回复与定稿结论 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 高 | 基金清单与基准配置维护责任人？ | 由创新部负责（原推荐为投资风险管理部，已修订）；审批流程按推荐（发起＋复核后生效），过合同生效日系统自动补算。 | 确认 |
| 30 | 低 | 过程数据查看权限与保留期限？ | 开放查询（不设部门限制）；数据永久保留（宽于推荐“默认内部＋不少于 10 年”）。 | 确认 |
| 31 | 中 | 是否需要操作日志？ | 按推荐：系统自动记录操作日志（操作人、时间、计算截止日、输入数据版本、输出文件哈希），日志不可篡改，保留期限同披露底稿。 | 确认 |

## 七、基金净值增长率取数（估值系统）（Q32–Q38）

| 编号 | 优先级 | 澄清问题 | 业务回复与定稿结论 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 高 | 估值系统输出的“净值增长率”是日增长率还是披露区间增长率？ | 选 (b)：估值系统提供日净值/日增长率序列，本系统具备区间汇总能力，原 Q14/Q15/Q19 计算口径继续有效、仅数据源切换；本期推送为日频序列，区间指标本期不推送（Q41）。 | 确认 |
| 33 | 高 | 估值系统增长率的总回报口径（分红/折算）与定期报告是否一致？ | 以估值系统给的数据为准，本系统仅转发给官网、APP，不重算、不校验口径；原 Q14/Q15 口径确认责任转移至估值系统侧，本项目不再追认。 | 确认 |
| 34 | 中 | 估值系统是否同时提供②标准差（波动率）？ | 不提供。本期推送仅①③（Q41），波动率不在本期范围，自算分支不启用。 | 确认 |
| 35 | 高 | 对接方式、到位时点、产品范围、A/C 份额规则？ | 接口方式待与估值系统讨论（→C1）；产品范围＝全部产品（含货币/REITs，追问确认），无业绩比较基准的产品仅推①、③侧自然不适用；A/C 份额按代码独立输出。 | 部分确认 |
| 36 | 中 | 估值系统事后修订净值的通知与重推机制？ | 按推荐：修订登记→影响评估（自动比对差异、重算受影响数据）→差异超 0.01 个百分点触发官网/APP 更正重推→全程留痕（衔接 Q31）。 | 确认 |
| 37 | 中 | 基金净值日期与基准行情日期轴不一致时以谁为准？ | 按推荐：以估值系统净值日期序列为基准轴，基金无净值日基准收益不累计（维持 Q18），保证①③区间一致可比。 | 确认 |
| 38 | 低 | 增长率精度与差值计算？ | 按推荐：估值系统输出全精度（≥6 位小数，中间结果统一按 Q22 之 8 位）。注：⑤⑥差值因 Q41“仅推①③”不推送，全精度约定仅适用于估值系统↔本系统接口。 | 确认 |

## 八、官网/APP 推送（Q39–Q44）

| 编号 | 优先级 | 澄清问题 | 业务回复与定稿结论 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 高 | 推送方式：API 拉取还是文件推送？ | 待讨论（→C2）：与官网/APP 侧确定对接方式；若文件方式再定格式、命名、传输通道。 | 待定 |
| 40 | 高 | 推送频率与时限、特殊披露频率产品处理？ | 待业务老师明确（→C3）。 | 待定 |
| 41 | 高 | 推送字段与区间范围、是否附基准文案？ | 仅推送①净值增长率、③基准收益率两项；粒度＝日频序列（曲线数据，追问确认），无需 10 区间指标；不附基准构成文案。 | 确认 |
| 42 | 中 | 推送产品范围、清盘/封闭期处理？ | 按推荐：推送范围＝官网/APP 业绩展示改造范围（全部产品，与 Q35 一致）；清盘基金不推送、历史归档可查（衔接 Q28）；封闭期产品按其净值披露频率推送。 | 确认 |
| 43 | 中 | 推送对账与差错撤回机制？ | 待讨论（→C4）：与官网/APP 侧确定对账（批次号/记录数/回执）与错误批次撤回更正流程。 | 待定 |
| 44 | 低 | 前端“同位置展示”改造职责与监管时限衔接？ | 按推荐：本项目边界至推送/API 提供＋联调支持；官网/APP 前端改造由各端条线负责；2027-01 前完成全量改造，预留 2 个月缓冲（监管时限 2027-03-01）。 | 确认 |

## 九、范围边界与过渡（Q45–Q47）

| 编号 | 优先级 | 澄清问题 | 业务回复与定稿结论 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 高 | 本期范围书面确认、VBA 过渡期运维责任人？ | 本期仅三条业务目标（基准收益率计算＋估值系统取数＋官网/APP 推送）；微信披露、定期报告导出不在本期；VBA 延续运维事项不在本项目关注范围（并入 Q47 结论）。 | 确认 |
| 46 | 中 | 新老并行验证方案？ | 不设并行，通过测试验证即可。〔项目组备注：老工具已知缺陷（第 5 成分权重取列错误）无法经并行比对暴露，建议测试用例以 VBA 最近一次计算结果（2026-06-30）为参考样本做口径抽验，不作为并行机制。〕 | 确认 |
| 47 | 中 | 过渡期官网以哪套数据为准、VBA 何时退役？ | 官网目前没有该类数据（全新建设，不存在过渡期两套数据并存）；本期目标仅实现三条目标；VBA 是否下线不在本项目关注范围。 | 确认 |

归档说明：本题库维护规则下题目只增不删。业务回复已于 2026-10-14 定稿，新增题目已按规则回填《docs/需求拷问题库.md》（口径-07、对接-04、对接-05、迁移-04、时序-05 新增；时序-02、边界-01、流程-04、口径-03、对接-02 来源补充）。原件留档：《A股基金业绩数据更新-业务澄清问题清单v1.0.docx》《业绩比较基准项目-业务澄清问题清单v1.1（回复定稿）.docx》。