业绩比较基准项目

业务澄清问题清单 v1.1（增补·回复定稿）

编制日期：2026-10-14　｜　依据：业务方三条业务目标说明＋《业务澄清问题清单 v1.0》　｜　状态：业务已当场作答，12 题确认、4 题待定（C1–C4）

# 一、编制说明

- 业务方于 2026-10-14 明确本项目三条业务目标：

- 目标一：计算业绩比较基准收益率；

- 目标二：从估值系统获取基金净值增长率；

- 目标三：将业绩比较基准收益率及基金净值增长率推送给官网。

- 同日业务方对增补 16 题（第 32–47 题，衔接 v1.0 连续编号）当场作答；作答中衍生的 3 处歧义（APP 是否在本期、推送粒度、“所有产品”是否含货币/REITs）已当场追问澄清，见第 3 条。

- 范围修订（以本轮回复为准）：

- 本期推送下游＝官网＋APP（业务目标三口述“官网”，Q33 回复提及“官网、APP”，追问确认两端均在本期；微信不在本期）；

- 推送粒度＝①③日频序列（曲线数据），不推送 10 区间汇总指标、波动率②④、差值⑤⑥，不附基准构成文案；

- 产品范围＝全部产品（含货币基金、REITs）；无业绩比较基准的产品仅推①，③侧自然不适用。

- 本期系统职责边界：①基金净值增长率以估值系统数据为准、本系统透传不重算（基金侧分红/折算口径责任转移至估值系统）；③基准收益率由本系统计算（口径基线＝VBA 解读文档，区间汇总能力保留但本期不推送）；不设新老并行验证，以测试验证为准；VBA 是否下线不在本项目关注范围。

- v1.0 题目只增不删；受本轮回复影响的题目处理见文末对照表。

# 二、待确认事项清单（C1–C4）

| 编号 | 事项 | 归口 | 关联题 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 估值系统对接方式（数据库直连/接口/文件）、数据到位时点 | 与估值系统方讨论 | Q35 |
| C2 | 官网/APP 推送方式（API 拉取 or 文件推送、传输通道） | 与官网/APP 侧讨论 | Q39 |
| C3 | 推送频率与时限（T 日几点前展示更新、特殊披露频率产品处理） | 待业务老师明确 | Q40 |
| C4 | 推送对账与差错撤回机制（批次号/回执/整批覆盖重推） | 与官网/APP 侧讨论 | Q43 |

# 三、逐题回复记录（第 32–47 题）

## 七、基金净值增长率取数（估值系统）（第 32–38 题）

| 编号 | 优先级 | 澄清问题 | 业务回复与定稿结论 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 高 | 估值系统输出的“净值增长率”是日增长率还是披露区间增长率？ | 选 (b)：估值系统提供日净值/日增长率序列，本系统具备区间汇总能力，原 Q14/Q15/Q19 计算口径继续有效、仅数据源切换；本期推送为日频序列，区间指标本期不推送（Q41）。 | 确认 |
| 33 | 高 | 估值系统增长率的总回报口径（分红/折算）与定期报告是否一致？ | 以估值系统给的数据为准，本系统仅转发给官网、APP，不重算、不校验口径；原 Q14/Q15 口径确认责任转移至估值系统侧，本项目不再追认。 | 确认 |
| 34 | 中 | 估值系统是否同时提供②标准差（波动率）？ | 不提供。本期推送仅①③（Q41），波动率不在本期范围，自算分支不启用。 | 确认 |
| 35 | 高 | 对接方式、到位时点、产品范围、A/C 份额规则？ | 接口方式待与估值系统讨论（→C1）；产品范围＝全部产品（含货币/REITs，追问确认），无业绩比较基准的产品仅推①、③侧自然不适用；A/C 份额按代码独立输出。 | 部分确认 |
| 36 | 中 | 估值系统事后修订净值的通知与重推机制？ | 按推荐：修订登记→影响评估（自动比对差异、重算受影响数据）→差异超 0.01 个百分点触发官网/APP 更正重推→全程留痕（衔接原 Q31）。 | 确认 |
| 37 | 中 | 基金净值日期与基准行情日期轴不一致时以谁为准？ | 按推荐：以估值系统净值日期序列为基准轴，基金无净值日基准收益不累计（维持原 Q18），保证①③区间一致可比。 | 确认 |
| 38 | 低 | 增长率精度与差值计算？ | 按推荐：估值系统输出全精度（≥6 位小数）。注：⑤⑥差值因 Q41“仅推①③”不推送，全精度约定仅适用于估值系统↔本系统接口。 | 确认 |

## 八、官网/APP 推送（第 39–44 题）

| 编号 | 优先级 | 澄清问题 | 业务回复与定稿结论 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 高 | 推送方式：API 拉取还是文件推送？ | 待讨论（→C2）：与官网/APP 侧确定对接方式；若文件方式再定格式、命名、传输通道。 | 待定 |
| 40 | 高 | 推送频率与时限、特殊披露频率产品处理？ | 待业务老师明确（→C3）。 | 待定 |
| 41 | 高 | 推送字段与区间范围、是否附基准文案？ | 仅推送①净值增长率、③基准收益率两项；粒度＝日频序列（曲线数据，追问确认），无需 10 区间指标；不附基准构成文案。 | 确认 |
| 42 | 中 | 推送产品范围、清盘/封闭期处理？ | 按推荐：推送范围＝官网/APP 业绩展示改造范围（全部产品，与 Q35 一致）；清盘基金不推送、历史归档可查（衔接原 Q28）；封闭期产品按其净值披露频率推送。 | 确认 |
| 43 | 中 | 推送对账与差错撤回机制？ | 待讨论（→C4）：与官网/APP 侧确定对账（批次号/记录数/回执）与错误批次撤回更正流程。 | 待定 |
| 44 | 低 | 前端“同位置展示”改造职责与监管时限衔接？ | 按推荐：本项目边界至推送/API 提供＋联调支持；官网/APP 前端改造由各端条线负责；2027-01 前完成全量改造，预留 2 个月缓冲（监管时限 2027-03-01）。 | 确认 |

## 九、范围边界与过渡（第 45–47 题）

| 编号 | 优先级 | 澄清问题 | 业务回复与定稿结论 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 高 | 本期范围书面确认、VBA 过渡期运维责任人？ | 本期仅三条业务目标（基准收益率计算＋估值系统取数＋官网/APP 推送）；微信披露、定期报告导出不在本期；VBA 延续运维事项不在本项目关注范围（并入 Q47 结论）。 | 确认 |
| 46 | 中 | 新老并行验证方案？ | 不设并行，通过测试验证即可。〔项目组备注：老工具已知缺陷（第 5 成分权重取列错误）无法经并行比对暴露，建议测试用例以 VBA 最近一次计算结果（2026-06-30）为参考样本做口径抽验，不作为并行机制。〕 | 确认 |
| 47 | 中 | 过渡期官网以哪套数据为准、VBA 何时退役？ | 官网目前没有该类数据（全新建设，不存在过渡期两套数据并存）；本期目标仅实现三条目标；VBA 是否下线不在本项目关注范围。 | 确认 |

# 四、v1.0 受影响题目对照表

| 原题号 | 受本轮回复的影响 | 处理结论 |
| --- | --- | --- |
| Q7（净值/行情获取方式） | 基金净值来源明确为估值系统 | 基金侧由 Q32–Q35 承接（接口方式挂 C1）；基准行情（指数/利率/汇率）来源仍需回复 |
| Q13（Wind 修订重发） | 基金侧修订主体变为估值系统 | 基金侧由 Q36 覆盖（已确认）；行情侧维持原题待回复 |
| Q14（分红总回报口径） | ①透传估值系统、本系统不重算 | 关闭（口径责任转移至估值系统侧，Q33） |
| Q15（份额折算口径） | 同上 | 关闭（同 Q14） |
| Q18（净值日对齐规则） | 对齐轴主体变化 | 由 Q37 确认承接（估值系统净值日期为基准轴） |
| Q19（区间起点规则） | 区间汇总能力保留但本期不推送 | 口径继续有效（Q32:b）；推送侧不适用（Q41 日频序列） |
| Q20–Q25（区间清单/样式/文字模板/导出模板） | 本期不推区间、不附文案、无披露系统导出 | 整体挂起，待二期（定期报告接管/微信渠道）启用时复核 |
| Q22（舍入与差值精度） | ⑤⑥不推送 | 差值计算链移出范围；精度约定限于内部接口（Q38） |
| Q26–Q28（异常场景） | 基准行情侧仍适用 | 维持原题待回复；清盘处理已由 Q42 确认承接 |

注：按题库维护规则 v1.0 题目只增不删，“关闭/挂起”仅为回复流程管理。业务回复已于 2026-10-14 定稿，新增题目已按规则回填《docs/需求拷问题库.md》（口径-07、对接-04、对接-05、迁移-04）。