A股基金业绩数据更新

业务澄清问题清单 v1.0（回复定稿）

编制日期：2026-10-14　｜　依据：《业务澄清问题清单 v1.0》＋业务方当场作答（含同日二次补答 Q7/Q13/Q27）　｜　状态：31 题处置完毕——16 确认、4 关闭、4 由 v1.1 承接、5 挂起、2 部分确认（C5/C6）

# 一、编制说明

- 业务方于 2026-10-14 对 v1.0 清单（6 类 31 题）逐题当场作答，并于同日二次补答 Q7/Q13/Q27；结合 v1.1 增补清单（Q32–Q47，同日定稿），两版清单回复已合并归档。

- 与推荐方案不一致的关键决策（设计阶段须按此执行）：

- Q3：基准变更后历史报告要追溯重算（推荐原为“原则上不追溯”）→ 需配置版本化＋级联重算机制；

- Q16：利率类基准天数基准分时点切换——2026-07-01 前 ACT/360、2026-07-01 起（含当日）ACT/365；

- Q22：中间结果按 8 位小数；展示层非货币基金 4 位小数、货币基金 6 位小数（取代原“两位百分比”及 v1.1 Q38“≥6 位”表述）；

- Q26：成分基准缺行情即阻断该基金并告警，不采用“沿用前值”机制；

- Q30：过程数据开放查询、永久保留（宽于推荐“默认内部＋≥10 年”）。

- 维护职责修订：基准主数据与基金清单/基准配置的维护责任部门为创新部（v1.0 推荐方案及《业务解决方案》中多处表述为“投资风险管理部”，后续文档修订时须同步更正）。

- 待定事项编号衔接 v1.1 的 C1–C4，本清单现有 C5–C6（C7 已于同日确认关闭：Q27 随 Q14/Q15 转估值系统侧）。

- v1.0 题目只增不删；“关闭/挂起/承接”仅为回复流程管理。

# 二、待确认事项清单（C5–C6，衔接 v1.1 之 C1–C4）

| 编号 | 事项 | 归口 | 关联题 |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 | Wind 基准行情的对接方式（接口直连 or 文件导入、导出模板维护与格式变更通知）——来源＝Wind 已确认 | 技术对接时确认 | Q7 行情侧 |
| C6 | 行情修订触发重算后的重新披露/更正流程（触发重算已确认，披露环节待定） | 待业务明确 | Q13 行情侧 |

# 三、逐题回复记录（第 1–31 题）

## 一、业绩比较基准结构化（Q1–Q6）

| 编号 | 优先级 | 澄清问题 | 业务回复与定稿结论 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高 | 组合基准每日再平衡口径是否全部产品适用？ | 仅每日再平衡，不存在“各成分独立复利、期末按权重合并”的合同约定；无需口径标识分支。 | 确认 |
| 2 | 高 | 权重合计须 100%？空成分处理？ | 按推荐：保存强制校验合计＝100%（容差 ±0.0001）、不等即阻断；空成分视为 0 权重跳过、至少 1 个有效成分；可能存在现金——现金未指定基准的情形须在合同层面先明确。 | 确认 |
| 3 | 高 | 基准变更前后区间衔接与历史追溯？ | 按推荐：配置带生效起止日期、按估值日落入区间取配置；变更日所在区间分段计算（旧/新基准日因子拼接）；历史报告要追溯重算（≠推荐“原则上不追溯”，需配置版本化＋重算机制）。 | 确认 |
| 4 | 中 | 基准主数据唯一键与维护方？ | 按推荐：以 Wind 指数/指标代码为唯一键建基准主数据（代码、名称、类别、计息方式），名称仅作显示；由创新部统一维护（原推荐为投资风险管理部，已修订），配置变更审批后生效。 | 确认 |
| 5 | 中 | 预计算复合基准（荣瑞基准等）如何管理？ | 关闭：所有复合基准均可拆解明确到具体 Wind 代码，一律系统内“成分＋权重”配置统一计算，不存在整列导入场景。 | 关闭 |
| 6 | 中 | 汇率折算规则？ | 按推荐：估值日当日人民币中间价、直接汇率（以 Wind 代码为准）；境外成分在配置中标注币种、系统自动折算，取消人工维护折算列。 | 确认 |

## 二、外部数据读取（Q7–Q13）

| 编号 | 优先级 | 澄清问题 | 业务回复与定稿结论 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 高 | 净值与行情：文件导入还是接口直连？ | 基金净值侧已由 v1.1 定稿（估值系统，接口方式挂 C1）；基准行情侧（指数/利率/汇率）来源＝Wind 已确认，对接方式（接口直连 or 文件导入）留技术对接时确认（→C5）。 | 部分确认 |
| 8 | 中 | 交易日历以什么为准？ | 日历分为 A股日历、货币市场日历、QD日历（QDII） 三类，从估值等外部系统获取；不再以净值表日期轴反向覆盖。 | 确认 |
| 9 | 高 | 利率分段还是最新值？ | 按推荐：利率按「生效日起止＋适用利率」分段记录，历史区间按当时适用利率分段计提；存量单列年利率迁移时按央行调息公告拆分。 | 确认 |
| 10 | 低 | 汇率更新频率与截止时点？ | 按推荐：估值日当日中间价，T 日 17:00 前随行情包到位；单一来源为人民银行中间价，缺失告警＋人工补录留痕。 | 确认 |
| 11 | 中 | 数据晚到/部分到位如何处理？ | 按推荐：按基金粒度计算，净值与其全部成分基准齐套即出结果；缺数基金挂起标注「数据未齐」，不因个别基金阻塞整批。 | 确认 |
| 12 | 高 | 导入强制校验与失败处置？ | 关闭，可忽略——业务未提出导入校验要求（行情/净值经系统接口获取后，质量防线为 Q26 缺数阻断＋复核机制）。 | 关闭 |
| 13 | 中 | 历史数据事后修订触发重算？ | 基金侧已由 v1.1 Q36 定稿；行情侧：Wind 修订历史数据触发重算（已确认），重新披露/更正流程待定（→C6）。 | 部分确认 |

## 三、业绩比较计算（Q14–Q22）

| 编号 | 优先级 | 澄清问题 | 业务回复与定稿结论 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 高 | 分红日总回报口径？ | v1.1 Q33 已关闭：①以估值系统数据为准，本系统透传不重算，口径责任转移至估值系统侧。 | v1.1 承接 |
| 15 | 高 | 份额折算日口径？ | 同 Q14，v1.1 Q33 关闭。 | v1.1 承接 |
| 16 | 高 | 利率类基准 ACT/360 是否统一口径？ | 天数基准分时点切换：2026-07-01 前（至 2026-06-30）按 ACT/360 计提，2026-07-01 起（含当日）按 ACT/365 计提。跨越切换日的区间逐日计提、自然分段，无需特殊处理。 | 确认 |
| 17 | 中 | 成分指数发布晚于基金成立日？ | 关闭：不可能存在此种情况（基准成分在基金成立时均有行情数据）。 | 关闭 |
| 18 | 中 | 基金无净值日基准是否累计？ | v1.1 Q37 已确认：以估值系统净值日期序列为基准轴，基金无净值日基准收益不累计。 | v1.1 承接 |
| 19 | 高 | 区间起点月首对齐口径？ | v1.1 Q32:b 已确认有效：月首对齐＋自起点前一交易日收盘起算；区间汇总能力保留（本期不推送区间指标）。 | v1.1 承接 |
| 20 | 中 | 区间清单是否固定/子集/自定义？ | 挂起：本期不推送区间指标（v1.1 Q41），待二期（定期报告接管等）启用时复核。 | 挂起 |
| 21 | 高 | 波动率样本标准差不年化？ | 挂起：波动率不在本期范围（v1.1 Q34/Q41 仅推①③）。 | 挂起 |
| 22 | 中 | 舍入规则与差值精度？ | 中间结果按 8 位小数；展示层：非货币类基金按 4 位小数、货币类基金按 6 位小数。取代原推荐“两位百分比”及 v1.1 Q38“≥6 位小数”表述（接口传输仍按全精度、中间结果统一 8 位）。⑤⑥差值本期不推送。 | 确认 |

## 四、业绩比较基准展示（Q23–Q25）

| 编号 | 优先级 | 澄清问题 | 业务回复与定稿结论 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 中 | 六列两位百分比样式是否沿用？ | 挂起：本期推送日频①③序列、无表格样式（v1.1 Q41）；展示精度按 Q22 新口径（4/6 位小数）。 | 挂起 |
| 24 | 中 | 文字披露模板是否唯一固定？ | 挂起：本期不附基准构成文案（v1.1 Q41）。 | 挂起 |
| 25 | 中 | 三套导出模板差异与适用范围？ | 挂起：本期无定期报告披露系统导出（v1.1 Q45）。 | 挂起 |

## 五、异常场景处理（Q26–Q28）

| 编号 | 优先级 | 澄清问题 | 业务回复与定稿结论 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 高 | 成分基准单日缺行情如何处理？ | 阻断并告警：任一成分基准缺行情即阻断该基金计算并告警，人工修复后自动重算；不采用推荐方案中“单日缺失沿用前值（收益记 0）”机制。 | 确认 |
| 27 | 中 | 分红致分母≤0 如何拦截？ | 关闭（业务 2026-10-14 确认）：①既透传估值系统、基金侧不再自算，随 Q14/Q15 关闭转估值系统侧。 | 关闭 |
| 28 | 中 | 清盘基金移出时点？ | 清盘基金按清盘公告日移出计算清单（与 v1.1 Q42 一致：不推送、历史结果归档保留可查）。 | 确认 |

## 六、维护与查看权限（Q29–Q31）

| 编号 | 优先级 | 澄清问题 | 业务回复与定稿结论 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 高 | 基金清单与基准配置维护责任人？ | 由创新部负责（原推荐为投资风险管理部，已修订）；审批流程按推荐（发起＋复核后生效），过合同生效日系统自动补算。 | 确认 |
| 30 | 低 | 过程数据查看权限与保留期限？ | 开放查询（不设部门限制）；数据永久保留（宽于推荐“默认内部＋不少于 10 年”）。 | 确认 |
| 31 | 中 | 是否需要操作日志？ | 按推荐：系统自动记录操作日志（操作人、时间、计算截止日、输入数据版本、输出文件哈希），日志不可篡改，保留期限同披露底稿。 | 确认 |

注：本题库维护规则下 v1.0 题目只增不删。业务回复已于 2026-10-14 定稿，新增题目已按规则回填《docs/需求拷问题库.md》（时序-05 新增；时序-02、边界-01、流程-04 来源补充）。姊妹文档：《业绩比较基准项目-业务澄清问题清单v1.1（回复定稿）》（Q32–Q47、C1–C4）。