业务解决方案

业绩比较基准收益率统一计算
与披露业务解决方案

—— 产品系统统一计算 · 官网 / 微信 / APP 三端同步披露 ——

目　录

- 一、背景

- 二、业务目标

- 三、整体方案架构

- 四、业务流程

- 五、计算公式（口径基线）

- 六、业务功能设计

- 七、数据设计

监管《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》第十六条要求：展示股票基金、混合基金、FOF 等产品过往区间业绩时，应当同时在同一位置展示业绩比较基准表现，并设置 1 年过渡期，2027 年 3 月 1 日前必须完成改造。

当前公司"基金业绩 vs 业绩比较基准"指标依赖 Excel VBA 工具手工生产：半年度批量、人工驱动、共享盘传递，实测耗时约 530 秒，且存在已知计算缺陷，无法满足"每个净值披露日 + 三端同步披露"的监管要求。

本方案以 VBA 工具多年生产验证的计算口径为基线，建设"数据层 → 计算层 → 服务层 → 披露层"四层平台：由产品系统统一计算除货币及 REITs 外全部公募产品每个净值披露日的基准收益率，官网、微信、APP 同源同步展示，实现"一次计算、多端披露、全链路可溯"。

一、背景

本章阐述项目发起的监管驱动因素、公司现状痛点与改造机遇，为方案设计提供问题定义。

1.1 监管背景

2025 年 5 月，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，明确提出"加强透明度建设"改革任务，要求综合展示产品中长期业绩、业绩比较基准对比、投资者盈亏情况等信息，提升信息披露的可读性、简明度和针对性。

在此基础上，监管规则持续加码、密集落地：

- 《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》（2026 年 1 月发布、3 月施行）：其第十六条对业绩展示提出硬性要求——基金管理人、基金销售机构、基金评价机构以图形、表格、数字、文字等形式展示股票基金、混合基金、基金中基金（FOF）等产品过往区间业绩时，应当同时在同一位置展示对应业绩比较基准表现（债券基金、货币市场基金等除外）；主动管理型基金原则上不得展示非基金合同约定的基准。该要求配套 1 年过渡期，2027 年 3 月 1 日前必须完成改造。

- 定期报告准则与 XBRL 模板修订：新增过去 7 年、10 年等中长期业绩区间展示，取消过去 1 个月短期业绩披露，进一步强化"业绩 vs 基准"的对照披露。

- 《证券投资基金信息披露编报规则第 2 号——基金净值表现的编制与披露》：基金过往各阶段净值增长率必须与同期业绩比较基准收益率对照编制，并保证数据准确、连贯和完整。

1.2 现状与痛点

当前公司"基金业绩 vs 业绩比较基准"类指标的计算与披露，依赖投资风险管理部基于 Excel VBA 工具（业绩数据更新工具，含 13 个 VBA 模块）手工驱动，整体存在以下痛点：

| 痛点 | 现状描述 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 手工流程重 | 每次计算需手工更新计算截止日（工具控制开关），人工点击按钮运行宏 | 耗时长， 322 只基金 × 约 5,000 个交易日全量重算，实测耗时约 530 秒；操作依赖特定人员 |
| 计算频率低 | 定期报告口径，按半年报 / 年报等报告期批量生产 | 无法支撑监管要求的 " 每个净值披露日 " 频次 |
| 渠道分发手工 | 结果经共享盘传递、手工导入披露系统，导出文件依赖特定共享盘路径 | 传递链条长，易出错、难追溯 |
| 覆盖范围有限 | 当前覆盖 322 只 A 股基金，仅定期报告口径 | 无法覆盖公司全部公募产品及官网、微信、 APP 全渠道 |
| 数据口径散 | 基准行情（指数 / 利率）由 Wind 导出后人工整理，存款类基准靠名称含 " 存款 " 二字识别 | 口径依赖人工维护，新增基准类型需改 VBA 代码 |
| 历史遗留问题 | VBA 工具存在已知缺陷（如第 5 基准权重取列错误、 M/O 列双用途易误操作） | 计算正确性存疑，风险敞口不可控 |

1.3 改造机遇

一方面，监管过渡期（至 2027 年 3 月）为系统化改造提供了明确的时间窗；另一方面，现有 VBA 工具沉淀了完整、经多年实践验证的业务计算逻辑（日收益因子、复合基准加权、区间复利、波动率、分红除息与份额折算处理等），为产品系统统一计算引擎的建设提供了经过生产检验的口径基线。本方案将把这套口径从 Excel 手工生产模式，升级为产品系统内嵌的、自动化、可审计的统一计算服务。

二、业务目标

本章明确总体目标，并将其拆解为六项可衡量、可验收的分项目标。

2.1 总体目标

由产品系统统一计算除货币市场基金及 REITs 以外的所有公募产品在每个净值披露日的业绩比较基准收益率，并在官网、微信、APP系统与基金净值/业绩信息同步、同位置展示，实现"一次计算、多端披露、全链路可溯"。

2.2 分项目标

| 编号 | 目标 | 达成标准 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 统一计算 | 产品系统按每个净值披露日自动计算全部在管公募产品（货币、 REITs 除外）的基准收益率，覆盖率 100% ，无人工干预 |
| G2 | 多端同步披露 | 官网、微信、 APP 在基金业绩展示位置同屏展示基准收益率，数据与计算引擎一致，时差 ≤ 一个净值披露批次 |
| G3 | 口径统一 | 全公司业绩比较基准收益率计算口径唯一，与定期报告披露口径完全一致，消除多口径差异 |
| G4 | 可追溯可审计 | 计算全过程留痕（输入数据版本、算法版本、计算时间、复核人），支持任一披露数值回溯重算 |

三、整体方案架构

本章给出四层总体架构、系统上下游关系与关键设计原则，并逐条映射监管要求。

3.1 总体思路

以现有 VBA 工具的业务逻辑为口径基线，建设"数据层 → 计算层 → 服务层 → 披露层"四层架构：

数据层：基准行情库 / 净值库 / 产品基准配置库

↓

计算层：日收益因子 → 组合基准日收益 → 区间指标汇总

↓

服务层：统一指标服务 API ，含复核与监控

↓

披露层：官网 / 微信 / APP 同步同位置展示

3.2 系统架构与上下游关系

| 层次 | 内容 | 主要系统 / 角色 |
| --- | --- | --- |
| 上游数据源 | 基金净值（确定运作区间起点）、指数行情、利率（存款 / 国债等）、汇率 | 数据供应商（ Wind 等）、登记过户（ TA ） / 估值系统 |
| 数据层 | 基准行情库、净值库、 产品基准配置库 （每产品 ≤ 5 个成分基准及合同权重）、交易日历 | 产品系统数据平台 |
| 计算层 | 业绩计算引擎：日因子计算、组合基准合成、区间基准指标汇总 | 产品系统计算服务 |
| 服务层 | 统一指标 API （按产品 + 区间查询）、计算复核、异常监控 | 产品系统 |
| 下游消费 | 官网、微信、 APP 、定期报告披露系统、基金销售机构数据同步 | 披露渠道与外部机构 |

关键设计原则

- 基准配置产品化：每只产品的成分基准（≤ 5 组"权重 + 指数/利率代码"）作为产品主数据管理，与合同条款绑定，变更走审批流，解决 VBA 工具"基金信息表手工维护"的碎片化问题。

- 计算逻辑引擎化：VBA 中经过验证的公式（详见第五章）沉淀为标准计算函数库，支持参数化扩展（新增基准类型无需改代码，如新增利率类型走利率分支参数）。

- 一对多分发：计算层只输出一套标准指标（净表），官网/微信/APP 共用，避免各渠道自算导致口径漂移。

3.3 与监管要求的映射

| 监管要求 | 方案响应 |
| --- | --- |
| 每个净值披露日计算基准收益率 | 计算层按净值披露日历 T+1 批量调度（含周频 / 月频等特殊披露频率产品） |
| 官网 / 微信 /APP 同步同位置展示 | 服务层统一 API + 各端同位置渲染规范（对齐《指引》第十六条） |
| 债券基金、货币市场基金等除外 | 产品过滤规则：货币市场基金及 REITs 剔除；债券基金按《指引》要求评估后纳入 |
| 数据准确、连贯、完整（编报规则第 2 号） | 数据层版本化 + 计算留痕 + 区间自动衔接处理（新基金成立未满区间跳过） |

四、业务流程

本章定义日频主流程与报告期流程，展开标准计算七步骤，并给出披露渠道流程与新旧系统术语对照。

4.1 总体业务流程

【日频主流程】 T 日净值披露 → 数据同步校验 → 基准日收益计算 → 组合基准合成

↓

区间指标汇总 → 质量复核（前一日 / 报告期对比 + 多路复核） → 发布

↓

官网 / 微信 / APP 同步渲染

【月频 / 报告期流程】报告期截止 → （同上步骤） + 区间口径校验

↓

监管报表生成 → 定期报告披露系统对接

4.2 标准计算流程（六个步骤）

以下流程映射 VBA 宏的执行逻辑（术语对照见 4.4 节），并做系统化改造，仅围绕业绩比较基准的计算与展示展开：

步骤 1：数据准备与校验

从数据平台同步 T 日（或区间）基金净值（用于确定产品的运作区间起点）、指数行情、利率数据、汇率；

数据完整性校验：指数无缺失、利率与政策公告一致、汇率来源（中国人民银行中间价）一致；

异常处理：数据缺失自动挂起该产品并告警，不阻塞其他产品。

步骤 2：日期轴对齐

以基金净值披露日期为基准日期轴；截取至当前计算截止估值日；

处理净值日期与行情日期的差异（基金净值日非行情日场景，取前收行情）。

说明：VBA 中"把基金净值 A 列整列覆盖到比较基准 A 列以对齐日期轴"的动作，在系统化后转为标准日期对齐服务（按交易日历对齐，天然保证一致性）。

步骤 3：各成分基准日收益计算（1+r）

指数类基准：日环比；

利率类基准：ACT/360 单利逐日计提（含周末节假日实际天数补足）；

存款类基准的识别由"名称含存款"改为基准类型属性字段驱动，消除名称识别隐患；

预计算复合基准（名称带"基准"列，如"荣瑞基准"）纳入成分基准库统一管理，类型为"预计算复合基准"，直接取日收益序列，不再人工维护。

步骤 4：组合基准日收益合成（每日加权再平衡口径）

按产品基准配置（≤ 5 组权重 + 代码）合成：当日组合基准日收益 = Σ 权重 × 成分当日收益；

权重为合同固定权重（每日再平衡口径）；

序列起点 = 全部成分基准都有数据的首个交易日（避免缺腿计算）；

仅在基金当日有净值的日期计算（对齐基金实际运作区间）。

步骤 5：区间指标汇总（10 个披露区间）

对每个披露区间（过去一个月/三个月/六个月/一年/三年/五年/七年/十年/自合同生效起至今/今年以来），复利汇总基准收益率与基准波动率两个指标；

区间起点规则：目标月（= 当前月 −（区间月数−1））的第一个交易日；"自基金合同生效起至今"取日期轴首日；"今年以来"取本年 1 月 1 日起首个交易日；

新基金不足区间的处理：区间长度 < 产品存续期时跳过该区间展示（或按合同生效起至今口径），以系统配置规则统一处理。

步骤 6：质量复核与发布

自动复核：与上一披露日结果进行连续性校验（区间收益衔接关系：如"过去一年"基准收益与昨日"过去一年"基准收益的差异应可由区间滚动解释）；抽样对照独立复核引擎（公式同源但实现独立）重算；

人工复核：异常指标（基准收益率跳变、波动率突变）触发人工确认清单；

发布：复核通过后指标入库，供各披露渠道调用。

4.3 披露渠道展示流程

- 官网/微信/APP 基金详情页"业绩表现"区块，在产品业绩走势图同一位置渲染业绩比较基准收益率曲线与数值；

- 渲染数据全部来自统一指标 API，禁止渠道自算或缓存历史口径数据；

- 展示区间与定期报告一致（含监管新增的 7 年/10 年区间），基金成立未满对应区间的按实际存续期展示或隐藏，按统一规则处理；

- 基准展示文案统一模板："本基金业绩比较基准为 XXX，数据截至 XXXX-XX-XX。"，与定期报告文字模板（VBA 导出文字部分）口径一致。

4.4 新老系统术语对照（VBA → 产品系统）

| VBA 工具术语 | 产品系统模块 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 基金信息表（ 5 组占比 + 名称 + 代码） | 产品基准配置库 | 结构化存储，合同绑定，变更走审批流 |
| 比较基准表（ 134 列行情） | 基准行情库 | 指数 / 利率 / 复合基准 / 汇率统一管理 |
| 计算过程表（日因子） | 日收益因子表 | 引擎产出，版本化 |
| 草稿表（基准日收益） | 成分基准日收益表 | 中间层持久化，支持复算 |
| 计算结果表 | 区间指标表 | 对外服务的唯一指标来源 |
| 计算入口宏 计算() | 批量调度作业 | 日频自动触发，支持重算 / 补算 |
| 业绩比较基准生成 () / 导出文字部分 () | 定期报告导出服务 | 生成披露系统导入文件与披露文案 |
| 共享盘传递 | 服务层 API + 发布流程 | 全链路线上化，可审计 |

五、计算公式（口径基线）

本章沉淀 VBA 工具经生产验证的全部核心计算公式，作为新计算引擎的口径基线；所有公式在系统化时保持口径不变，仅实现方式升级。

5.1 成分基准日收益因子（1+r）

指数类基准（基准类型 = 指数）：

指数类基准日收益因子

1+rₜ = Indexₜ / Indexₜ₋₁

利率类基准（基准类型 = 存款/固定利率，含 1/2/3 年定存、活期、固定利率如"固定存款 6%"、七天通知存款）：

利率类基准日收益因子（ ACT/360 单利）

1+rₜ = 1 + yₜ/360 × (dₜ − dₜ₋₁)

其中：yₜ 为当年年利率（小数形式，如 2.25% 记为 0.0225）；(dₜ − dₜ₋₁) 为实际日历日间隔（自然日），即 ACT/360 单利逐日计提，跨周末与节假日按实际天数补足。

示例：基准为 2.5% 定存时，每日因子 = 1 + 0.025/360 × 1 = 1.000069444…

5.2 组合基准日收益率（每日加权再平衡口径）

组合基准日收益率（ ≤ 5 成分加权）

1+rᵇ(enᶜᵒᵐᵖ)ₜ = 1 + Σᵢ wᵢ × rᵢₜ i = 1…5（产品基准配置）

或等价写作：组合基准日收益率 = Σ 权重 × 成分日收益率。三条口径规则：

- 权重 wᵢ 为合同固定权重，逐日以原权重加权当日成分收益——即"每日再平衡"口径，区别于各腿独立复利、期末再加权的口径；

- 序列起点 = 全部成分基准都有数据的首个交易日（保证不缺腿）；

- 仅在基金当日有净值的日期计算（对齐基金实际运作区间）。

5.3 区间基准收益率

对披露区间 [s, e]（s = 区间目标月的第一个交易日的行；e = 计算日期行）：

区间收益率（复利连乘）

业绩比较基准收益率 = Πₜ₌ₛ..ₑ (1+rᵇₜ) − 1

两条关键口径：

区间含起点日当天收益（首个因子 (1+r) 从起点日前一交易日起累计），故实际自起点日前一交易日收盘起算。如"过去一个月"取 6 月首个交易日，收益实际从 5 月最后一个交易日收盘算到 6 月 30 日，正好一个自然月；

区间为月首对齐而非精确周年日：起点月 = 当前月 − (区间月数 − 1)。例如计算日为 2026-06-30 时，"过去三个月"起点是 2026-04-01（4 月首个交易日）。

区间起点日期规则表（以计算日 2026-06-30 为例）：

| 披露区间 | 起点规则 | 起点日期示例 |
| --- | --- | --- |
| 过去一个月 | 当前月 − 0 个月首交易日 | 2026-06-01 |
| 过去三个月 | 当前月 − 2 个月首交易日 | 2026-04-01 |
| 过去六个月 | 当前月 − 5 个月首交易日 | 2026-01-05 |
| 过去一年 | 当前月 − 11 个月首交易日 | 2025-07-01 |
| 过去三年 | 当前月 − 35 个月首交易日 | 2023-07-03 |
| 过去五年 | 当前月 − 59 个月首交易日 | 2021-07-01 |
| 过去七年 | 当前月 − 83 个月首交易日 | 2019-07-01 |
| 过去十年 | 当前月 − 119 个月首交易日 | 2016-07-01 |
| 自基金合同生效起至今 | 日期轴首日（跳过建仓首日） | 基金首个净值日 |
| 今年以来 | 本年 1 月 1 日起首个交易日 | 2026-01-05 |

5.4 新增基准类型扩展口径

系统化后基准类型字段驱动计算分支，新类型按以下方式扩展：

| 基准类型 | 日收益计算 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 指数 | Indexₜ / Indexₜ₋₁ | 含港股通等跨境指数需经汇率折算（见 5.8 ） |
| 存款 / 固定利率 | 1 + yₜ/360 × 实际天数 | ACT/360 单利 |
| 预计算复合基准 | 直接取日序列 | 由上游工具或指数商提供，如 " 荣瑞基准 " |
| 国债收益率曲线类（如新增） | 到期收益率的日变动折算 | 需在方案细化时与合规确认口径 |

5.5 境外资产汇率折算口径

含港股等境外资产的基准（如恒生指数经汇率调整）：以人民币中间价汇率（美元兑人民币 M0000185、港元兑人民币 M0000187，来源中国人民银行）将境外指数点位折算为人民币口径后再计算日收益：

境外基准汇率折算

经汇率调整指数ₜ = Indexₜ × FXₜ1+rₜ = (Indexₜ × FXₜ) / (Indexₜ₋₁ × FXₜ₋₁)

VBA 工具中"经汇率调整"列即此口径。系统化后汇率折算作为基准行情库的标准加工步骤，覆盖全部含境外成分的基准。

六、业务功能设计

本章先给出功能清单总览，再对决定项目成败的核心功能逐项展开设计说明。

6.1 功能总览

| 编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | 产品范围管理 | 维护纳入计算的产品清单（剔除货币与 REITs ），新发 / 清盘 / 转型产品自动同步 | P0 |
| F02 | 产品基准配置管理 | 每产品成分基准（ ≤ 5 组权重 + 代码）的增删改查、合同绑定、变更审批流 | P0 |
| F03 | 基准行情库管理 | 指数 / 利率 / 复合基准 / 汇率数据接入、校验、存储、版本化 | P0 |
| F04 | 日收益因子计算 | 各成分基准日收益的日频批量计算（指数/利率/复合基准） | P0 |
| F05 | 组合基准合成 | 每产品组合基准日收益序列合成（每日再平衡口径） | P0 |
| F06 | 区间基准指标汇总 | 10（可扩展 12）个披露区间的基准收益率与基准波动率计算 | P0 |
| F07 | 质量复核与监控 | 自动复核（连续性、独立重算）、异常告警、人工确认 | P0 |
| F08 | 统一指标服务 API | 按产品 + 区间查询指标，支持官网 / 微信 /APP/ 披露系统 | P0 |
| F09 | 管理台 | 计算任务监控、重算 / 补算、日志与审计查询 | P1 |
| F09+ | 定期报告导出 | 生成披露系统导入文件（业绩数据 + 文字模板），替代 VBA 导出宏 | P1 |
| F10 | 历史数据迁移与回补 | 历史指标批量回算（ 2005-11-30 起完整历史轴），支持新老并行验证 | P0 |

6.2 核心功能详述

以下对决定项目成败的五个核心功能（配置、行情、汇总、复核、回补）展开设计说明。

F02 产品基准配置管理

产品基准配置是计算的灵魂。每条配置记录包含：产品代码、成分基准代码（≤ 5）、权重（合计 100%）、基准类型、生效日期、合同条款关联。变更必须走审批流（对应监管"基准一经选定不得随意变更"），审批要素包括变更原因、客观依据（如基准停止编制）、公告安排（提前 30 日）。

F03 基准行情库管理

替代 VBA"比较基准表 134 列"的人工维护模式。行情数据接入后自动校验（连续性、缺失、跳变），存款/利率类基准附利率变更历史（对应人民银行历次降息/加息），汇率数据以中国人民银行为唯一权威源。

F06 区间指标汇总

区间配置表驱动，默认 10 区间（现有区间集已含 7 年/10 年，天然覆盖监管新增要求），可配置扩展。每个区间输出基准收益率与基准波动率两个指标。

F07 质量复核与监控

三层复核体系：

- 数据层校验：净值/行情/利率/汇率的完整性、连续性、跳变检测；

- 计算层复核：独立复核引擎（同公式独立实现）抽样重算比对；区间滚动衔接关系校验；

- 业务层复核：异常指标（基准收益率跳变、波动率突变）触发人工确认清单，确认后方可发布。

F08 统一指标服务 API

统一出口，渠道按需拉取。接口规范（示意）：

| 接口 | 入参 | 出参 |
| --- | --- | --- |
| 查询区间指标 | 产品代码、区间类型、截止日 | 基准收益率、基准波动率、计算时间、数据版本 |
| 查询基准日因子序列 | 产品代码、日期范围 | 基准日因子明细（供图表渲染） |
| 查询基准配置 | 产品代码 | 成分基准、权重、类型 |

F10 历史数据迁移与回补

以 2026-06-30（VBA 最近一次运行口径）为并行验证锚点，向前回补完整历史（VBA 行情轴起点为 2005-11-30），向后每日增量。回补结果与 VBA"计算结果表"逐区间比对，差异逐项归因（已知 VBA 缺陷如第 5 基准权重取列错误需单独评估修正）。

七、数据设计

本章定义支撑计算与披露的核心数据实体，以及四项数据质量要求。

7.1 核心数据实体

| 实体 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 产品基准配置 | 产品代码、成分基准代码、权重、基准类型、生效日期、状态 | 合同绑定，审批流管理 |
| 基准行情 | 基准代码、日期、点位 / 利率、汇率折算标识 | 指数 / 利率 / 复合 / 汇率统一模型 |
| 基金净值 | 产品代码、日期、单位净值、分红、折算净值 | 来自 TA/估值系统，用于确定基准序列的运作区间起点 |
| 日收益因子 | 基准代码、日期、1+r 值 | 引擎中间产物，版本化 |
| 区间指标 | 产品代码、区间、截止日、基准收益率、基准波动率、数据版本 | 对外服务唯一来源 |
| 计算任务实例 | 任务 ID 、触发时间、参数（截止日、产品范围）、状态、日志 | 可审计、可重放 |

7.2 数据质量要求

- 准确：与估值系统净值、指数商行情一致；任一披露数值可回溯重算；

- 连贯：历史序列无断点（基金停牌/暂停披露期间的区间衔接按统一规则处理）；

- 完整：覆盖全部在管产品（货币/REITs 除外）与全部披露区间；

- 版本化：净值/行情/配置/算法均带版本，重算生成新版本，不覆盖历史。